Договор № ______

г. Москва								“__” ________   2017 года.

Общество с ограниченной ответственностью «Алюминевый сад», именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице Генерального директора Разилова Ростислава Разиловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________ __________________________  , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________ _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проектированию, изготовлению и монтажу алюминиевых конструкций остекления, по адресу: _______________________________________________________ (далее – «Объект»), в соответствии со Сметой (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью данного договора.

1.2. Если в процессе выполнения работ возникает необходимость заменить один вид работ другими или изменить объем выполняемых работ, то такое изменение оформляется дополнительным соглашением к договору.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора  определяется Сметным расчетом (Приложение №1) и составляет   ______________________________________

2.2. Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства поэтапно в следующем порядке:

Аванс на разработку рабочей документации, заказ материалов (алюминиевого профиля) для зимнего сада в размере ____________ руб. в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора.

Оплата  монтажных работ по устройству алюминиевых конструкций каркаса зимнего сада в размере ________________ руб. в течение 3-х рабочих дней после начала работ по монтажу алюминиевых конструкций на объекте.

Оплата изготовления и монтажа стеклопакетов зимнего сада в размере ___________________ руб. в течение 3-х рабочих   дней после выполнения монтажа алюминиевых конструкций каркаса зимнего сада.

Окончательный расчет производится при завершении работ одновременно с подписанием акта-сдачи приемки в размере ____________ руб.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Срок выполнения работ на объекте ____ рабочих дней с момента согласования проекта стадии КМ, КМД и оплаты аванса в полном размере.

  - В случае задержки оплаты аванса или согласования Рабочей проектной документации Заказчиком более чем на 3 дня, сроки проведения работ увеличиваются пропорционально количеству дней задержки.

3.5. Сроки выполнения "Работ" могут быть увеличены вследствие неблагоприятных погодных условий в период проведения монтажных работ(ураганный ветер, сильный дождь, сильный снег и пр.).

3.6. Исполнитель вправе досрочно выполнить все Работы, предусмотренные Договором, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены Договора.

3.7. Настоящий Договор может быть пролонгирован в установленном порядке в случае задержки финансирования для оплаты работ, выполненных в рамках исполнения обязательств по Договору Исполнителем.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА

  - ЗАКАЗЧИК предоставляет электроэнергию для выполнения работ, бытовые помещения для переодевания рабочих, места для складирования материалов, оснастки , оборудования и пр.

  - ЗАКАЗЧИК обеспечивает допуск персонала Исполнителя на объект в течение всего срока договора.

  - ЗАКАЗЧИК на основании заранее поданных ИСПОЛНИТЕЛЕМ заявок (за 2 дня) заказывает и оплачивает аренду крана для подъема конструкций со всем необходимым оборудованием. ИСПОЛНИТЕЛЬ подает заявки по мере необходимости.

  - По завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление (по электронной почте) о завершении работ. ЗАКАЗЧИК обязан принять их по акту сдачи/приемки, либо аргументировать свой отказ от приемки объекта в письменной форме путем составления акта дефектов/недостатков. В случае, если ЗАКАЗЧИК, не составил акт дефектов и не подписал акт/сдачи приемки ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5 рабочих дней с момента письменного извещения ИСПОЛНИТЕЛЕМ о готовности объекта к сдаче, объект считается сданным, о чем ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформляется акт сдачи/приемки в одностороннем порядке.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  несет финансовую  ответственность  перед ЗАКАЗЧИКОМ за допущенные отступления от  требований,  предусмотренных  в  технической  документации  и смете.

5.2. Гарантийный  срок  на  выполненные  работы устанавливается 7 (семь) лет с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено  настоящим  договором стороны руководствуются действующим законодательством.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями Сторон в любом взаимосогласованном виде, предусмотренном статьей 434 ГК РФ, которые является неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Расторжение настоящего Договора осуществляется по взаимному соглашению Сторон.

6.4. Расторжение Договора в одностороннем порядке возможно только в случае, если расторгающая Сторона заблаговременно, за тридцать календарных дней, письменно поставит об этом в известность другую Сторону и обеспечит безусловное погашение задолженности по своим обязательствам перед ней, если таковая имеется.

6.5. Споры, связанные с исполнением настоящего договора, стороны обязуется решать путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

6.6. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1  – Сметный расчет

8. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   	                                                            ЗАКАЗЧИК:

ООО «Алюминевый сад»

ИНН/КПП 7733186743/774301001

Юр.адрес: 125310, г. Москва,

Волоколамское ш. д.1, стр.1, пом. 4, ком.33

ОГРН 1147748152694

ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

Р/с 40702810900000030461

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: Генеральный директор ООО «Алюминевый сад» ___________________________/Разилов Р.Р. / |  |
| --- | --- |